|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |
| --- | --- |

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp phát hiện tiếng nói giả mạo tiếng Việt

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Tân

Lớp: 64TTNT1

Mã sinh viên: 2251262637

Số điện thoại: 0845313111

Email: tannguyenngoc111@gmail.com

Giáo viên hướng dẫn: ................................................

Giáo viên hướng dẫn 2 (nếu có): ................................

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Sự phát triển của công nghệ tổng hợp và chuyển đổi tiếng nói làm tăng nguy cơ giả mạo trong xác thực người nói, tổng đài và các dịch vụ trực tuyến. Đồ án tập trung vào một bài toán: phân loại một đoạn tiếng nói tiếng Việt là thật (bonafide) hay giả mạo (spoof). Đồ án không xây dựng bộ phân loại để nhận diện riêng từng kiểu tấn công.

Dữ liệu nghiên cứu là ảnh chụp công khai VSASV-HF-public-snapshot-v1 gồm 220.963 bản ghi của 1.141 người nói. Dữ liệu được kiểm tra cấu trúc, chuẩn hóa về mono 16 kHz và chia theo người nói để hạn chế rò rỉ dữ liệu. Các bản ghi voice conversion (VC), adversarial perturbation (AP) và replay được gộp vào cùng nhãn giả mạo khi huấn luyện mô hình nhị phân.

Đề tài sử dụng LFCC kết hợp LCNN làm mô hình cơ sở và XLS-R kết hợp bộ phân loại nhị phân làm mô hình chính. Với XLS-R, đồ án lần lượt khảo sát cấu hình đóng băng bộ mã hóa và fine-tune một phần; fine-tune toàn bộ chỉ thực hiện khi dữ liệu và tài nguyên tính toán đáp ứng. AASIST có thể được dùng làm mô hình đối chứng bổ sung sau khi các nội dung bắt buộc đã hoàn thành.

Hiệu năng được đánh giá chủ yếu bằng Equal Error Rate (EER), đồng thời báo cáo ROC-AUC và macro-F1. Kết quả có thể được thống kê theo từng nhóm VC, AP và replay để phân tích lỗi, nhưng loại tấn công không phải đầu ra của mô hình. Do phiên bản công khai có thể chưa đầy đủ so với dữ liệu mô tả trong bài báo gốc, các kết luận chỉ áp dụng cho ảnh chụp công khai đang sử dụng.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

1. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát hiện tiếng nói giả mạo, xác thực người nói và các cơ chế tạo dữ liệu giả mạo thường gặp.

2. Khảo sát, xác thực và chuẩn hóa ảnh chụp công khai VSASV; xây dựng tập train, development và test tách biệt theo người nói, kèm kiểm tra rò rỉ dữ liệu.

3. Xây dựng quy trình xử lý âm thanh thống nhất gồm giải mã, chuyển mono, lấy mẫu 16 kHz, cắt hoặc đệm đoạn và tạo đầu vào cho mô hình.

4. Triển khai mô hình cơ sở LFCC kết hợp LCNN để làm mốc so sánh cho bài toán phân loại tiếng nói thật và giả mạo.

5. Xây dựng mô hình chính dựa trên XLS-R và khảo sát các mức fine-tune phù hợp với quy mô dữ liệu và tài nguyên tính toán.

6. Đánh giá mô hình bằng EER, ROC-AUC và macro-F1; phân tích kết quả theo nhóm dữ liệu để xác định các trường hợp mô hình còn nhầm lẫn.

7. Xây dựng chương trình minh họa nhận tệp âm thanh và trả về xác suất tiếng nói thật hoặc giả mạo.

MÔ HÌNH DỰ KIẾN

1. LFCC + LCNN: mô hình cơ sở bắt buộc, dùng để tạo mốc so sánh với mô hình tiền huấn luyện.

2. XLS-R 300M + bộ phân loại nhị phân: mô hình chính. Đồ án khảo sát cấu hình đóng băng và fine-tune một phần; fine-tune toàn bộ là thí nghiệm tùy chọn.

3. AASIST: mô hình đối chứng tùy chọn nếu tiến độ và tài nguyên cho phép; không thuộc phạm vi bắt buộc của đề tài.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Báo cáo kiểm kê dữ liệu, thống kê nhãn và người nói, quy tắc chia tập cố định và kết quả kiểm tra trùng lặp hoặc rò rỉ.

2. Quy trình xử lý âm thanh và bộ nạp dữ liệu có thể tái lập, kèm kiểm tra tự động cho định dạng, độ dài và tần số lấy mẫu.

3. Mô hình cơ sở LFCC kết hợp LCNN, kèm cấu hình, trọng số và kết quả đánh giá ban đầu.

4. Mô hình chính XLS-R kết hợp bộ phân loại nhị phân, có so sánh giữa cấu hình đóng băng và fine-tune một phần.

5. Bảng kết quả EER, ROC-AUC và macro-F1 trên tập kiểm thử; thống kê bổ sung theo VC, AP và replay để phục vụ phân tích lỗi.

6. Phân tích ảnh hưởng của tiền xử lý và chiến lược fine-tune; xác định các trường hợp mô hình dự đoán sai và giới hạn của dữ liệu công khai.

7. Chương trình minh họa phát hiện tiếng nói giả mạo từ tệp âm thanh, có hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

8. Báo cáo đồ án, slide bảo vệ, mã nguồn có cấu trúc, README và nhật ký thí nghiệm phục vụ tái lập kết quả.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 28/09-04/10 | Chốt phạm vi phân loại nhị phân, câu hỏi nghiên cứu và giao thức đánh giá; kiểm kê VSASV công khai. | Phạm vi đề tài, câu hỏi nghiên cứu và thống kê dữ liệu ban đầu. |
| 2 | Tuần 2 05/10-11/10 | Xác minh nhãn, người nói, tệp lỗi và các nhóm bonafide, VC, AP, replay; xác định quy tắc gộp nhãn. | Báo cáo kiểm kê, quy tắc làm sạch và ánh xạ nhãn thật hoặc giả mạo. |
| 3 | Tuần 3 12/10-18/10 | Tạo train, development và test tách theo người nói; kiểm tra rò rỉ; chuẩn hóa mono 16 kHz. | Tệp phân chia, quy trình tiền xử lý và các kiểm tra tự động. |
| 4 | Tuần 4-5 19/10-01/11 | Xây dựng và huấn luyện mô hình cơ sở LFCC + LCNN; thiết lập theo dõi thí nghiệm. | Checkpoint, cấu hình và kết quả EER, ROC-AUC, macro-F1 ban đầu. |
| 5 | Tuần 6-7 02/11-15/11 | Xây dựng XLS-R + bộ phân loại; đóng băng bộ mã hóa và huấn luyện tầng phân loại. | Kết quả XLS-R đóng băng và so sánh với mô hình cơ sở. |
| 6 | Tuần 8-10 16/11-06/12 | Fine-tune một phần XLS-R; lựa chọn cấu hình theo tập development và tài nguyên tính toán. | Mô hình chính và cấu hình tốt nhất trên tập development. |
| 7 | Tuần 11-12 07/12-20/12 | Đánh giá trên tập test; phân tích lỗi theo nhóm dữ liệu. Thử fine-tune toàn bộ hoặc AASIST nếu đủ thời gian. | Bảng kết quả, phân tích lỗi và kết luận trong phạm vi dữ liệu công khai. |
| 8 | Tuần 13 21/12-27/12 | Xây dựng chương trình minh họa; tổng hợp bảng và biểu đồ; hoàn thiện phần kết quả và thảo luận. | Chương trình minh họa hoạt động và bản thảo báo cáo hoàn chỉnh. |
| 9 | Tuần 14 28/12-03/01 | Hoàn thiện báo cáo, mã nguồn, README và slide; kiểm tra khả năng tái lập trước khi nộp. | Mã nguồn, báo cáo và slide hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] V. Hoang và cộng sự, "VSASV: A Vietnamese Spoofing-Aware Speaker Verification Dataset," Proceedings of Interspeech 2024, tr. 4288-4292, doi: 10.21437/Interspeech.2024-1972.

[2] X. Wang và cộng sự, “ASVspoof 2019: A Large-Scale Public Database of Synthesized, Converted and Replayed Speech,” Computer Speech & Language, tập 64, 2020.

[3] J. Jung và cộng sự, “AASIST: Audio Anti-Spoofing Using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks,” Proceedings of ICASSP 2022.

[4] A. Babu và cộng sự, “XLS-R: Self-supervised Cross-lingual Speech Representation Learning at Scale,” Proceedings of Interspeech 2022.

[5] HUST-EP Lab, “VSASV-Dataset — public dataset snapshot and card,” Hugging Face, https://huggingface.co/datasets/hustep-lab/VSASV-Dataset (truy cập tháng 9 năm 2026).