|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |
| --- | --- |

Tên đề tài: Nghiên cứu phát hiện tiếng nói giả mạo tiếng Việt dựa trên mô hình XLS-R và kỹ thuật tinh chỉnh từng phần

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Tân

Lớp: 64TTNT1

Mã sinh viên: 2251262637

Số điện thoại: 0845313111

Email: tannguyenngoc111@gmail.com

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Hoan

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Sự phát triển của công nghệ tổng hợp và chuyển đổi tiếng nói làm tăng nguy cơ giả mạo trong xác thực người nói, tổng đài và các dịch vụ trực tuyến. Đồ án tập trung vào bài toán phân loại nhị phân một đoạn tiếng nói tiếng Việt là thật (bonafide) hay giả mạo (spoof), không xây dựng bộ phân loại riêng cho từng kiểu tấn công.

Dữ liệu nghiên cứu là phiên bản công khai của bộ dữ liệu Vietnamese Spoofing-Aware Speaker Verification trên Hugging Face (VSASV-HF), phiên bản public-snapshot-v1 gồm 220.963 bản ghi của 1.141 người nói. Giao thức chính sử dụng các tập huấn luyện (train), phát triển (development) và kiểm thử (test) tách biệt theo người nói. Các bản ghi chuyển đổi giọng nói (voice conversion, VC), nhiễu đối kháng (adversarial perturbation, AP) và replay được gộp vào nhãn giả mạo. Danh mục tệp âm thanh (audio) thực tế sẽ được khóa trước khi huấn luyện và mọi kết quả đều ghi rõ số phân mảnh dữ liệu (shard), số mẫu và phiên bản dữ liệu đã dùng.

Mô hình chính là Cross-Lingual Speech Representation (XLS-R) 300M kết hợp bộ phân loại nhị phân. Đồ án trước hết đánh giá XLS-R khi đóng băng bộ mã hóa, sau đó tinh chỉnh từng phần các tầng cuối để tìm sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí tính toán. Linear Frequency Cepstral Coefficients (LFCC) kết hợp Light Convolutional Neural Network (LCNN) được dùng làm mô hình cơ sở; tinh chỉnh toàn bộ XLS-R và Audio Anti-Spoofing Using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks (AASIST) chỉ là các thí nghiệm tùy chọn khi tiến độ và tài nguyên cho phép.

Hiệu năng được đánh giá bằng Equal Error Rate (EER), Receiver Operating Characteristic - Area Under the Curve (ROC-AUC) và macro-F1. Đóng góp của đồ án là quy trình đánh giá XLS-R có thể tái lập cho tiếng Việt và kiểm soát tín hiệu tắt.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

1. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát hiện tiếng nói giả mạo, mô hình tiền huấn luyện tiếng nói, XLS-R, LFCC và LCNN.

2. Kiểm kê và xác thực ảnh chụp công khai VSASV; xây dựng các tập train, development và test tách theo người nói, kiểm tra rò rỉ và khóa danh mục audio thực tế.

3. Xây dựng quy trình âm thanh thống nhất gồm giải mã, chuyển mono, lấy mẫu 16 kHz, kiểm tra tín hiệu, xử lý biên độ và tạo đoạn 4 giây. Chính sách biên độ được chọn bằng EER trên tập development, không dùng tập test để lựa chọn.

4. Triển khai LFCC kết hợp LCNN làm mô hình cơ sở và thực hiện các pilot có cùng ngân sách để lựa chọn chính sách biên độ.

5. Triển khai XLS-R với bộ mã hóa đóng băng làm cấu hình đối chiếu và XLS-R tinh chỉnh từng phần làm mô hình chính; tinh chỉnh toàn bộ chỉ thực hiện khi tài nguyên cho phép.

6. Đánh giá bằng EER, ROC-AUC và macro-F1; phân tích lỗi theo nhóm dữ liệu và kiểm tra ảnh hưởng của giới hạn băng tần, tần số lấy mẫu và mức biên độ.

7. Xây dựng chương trình minh họa nhận tệp WAV hoặc MP3 có độ dài bất kỳ; với tệp dài, suy luận theo cửa sổ 4 giây, bước 2 giây và tổng hợp xác suất giả mạo.

MÔ HÌNH DỰ KIẾN

1. LFCC + LCNN: mô hình cơ sở bắt buộc, dùng làm mốc so sánh và thực hiện pilot lựa chọn chính sách biên độ trên tập development.

2. XLS-R 300M + bộ phân loại nhị phân: XLS-R đóng băng là cấu hình đối chiếu; XLS-R tinh chỉnh từng phần là mô hình chính. Tinh chỉnh toàn bộ là thí nghiệm tùy chọn.

3. AASIST: mô hình đối chứng tùy chọn nếu đã hoàn thành các nội dung bắt buộc và còn đủ thời gian, dữ liệu cùng tài nguyên tính toán.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Báo cáo kiểm kê dữ liệu, quy tắc chia tập tách theo người nói và danh mục audio thực tế ghi rõ shard, số mẫu, nhãn, người nói và dung lượng sử dụng.

2. Quy trình xử lý âm thanh có thể tái lập ở mono 16 kHz, đoạn 4 giây và một chính sách biên độ được lựa chọn, khóa bằng thử nghiệm sơ bộ (pilot) trên tập phát triển (development).

3. Mô hình cơ sở LFCC kết hợp LCNN, kèm cấu hình, trọng số và kết quả EER, ROC-AUC, macro-F1.

4. Các mô hình XLS-R đóng băng và XLS-R tinh chỉnh từng phần, kèm so sánh hiệu năng, thời gian huấn luyện và mức sử dụng tài nguyên.

5. Bảng kết quả cuối trên tập test bằng EER, ROC-AUC và macro-F1; ngưỡng phân loại được xác định từ tập development.

6. Phân tích lỗi theo VC, AP và replay, thí nghiệm kiểm soát giới hạn băng tần và biên độ, cùng phần trình bày rõ giới hạn của dữ liệu công khai.

7. Chương trình minh họa cho tệp âm thanh độ dài bất kỳ, suy luận theo cửa sổ và trả về xác suất giả mạo của toàn tệp cùng thông tin hỗ trợ theo thời gian.

8. Báo cáo đồ án, slide bảo vệ, mã nguồn có cấu trúc, README, cấu hình và nhật ký thí nghiệm phục vụ tái lập kết quả.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 28/09-04/10 | Chốt tên đề tài, phạm vi phân loại nhị phân, mô hình chính và giao thức closed-set tách theo người nói. | Đề cương và phạm vi nghiên cứu được thống nhất. |
| 2 | Tuần 2 05/10-11/10 | Kiểm kê dữ liệu phát triển; đo dung lượng lưu trữ, băng thông và lập kế hoạch tải shard đại diện. | Ước lượng tài nguyên và kế hoạch dữ liệu khả thi. |
| 3 | Tuần 3 12/10-18/10 | Hoàn thiện bộ nạp dữ liệu; khóa danh mục audio thực tế; triển khai none, peak, RMS và thống kê biên độ. | Danh mục shard/mẫu cố định, kiểm tra dữ liệu và ba cấu hình biên độ; chưa chọn theo EER. |
| 4 | Tuần 4 19/10-25/10 | Cài đặt LFCC + LCNN và chạy ba pilot cùng train subset, development subset, seed và số bước. | Khóa chính sách biên độ theo development EER; có loss và checkpoint pilot. |
| 5 | Tuần 5 26/10-01/11 | Huấn luyện đầy đủ mô hình cơ sở LFCC + LCNN bằng chính sách biên độ đã khóa. | Checkpoint và kết quả EER, ROC-AUC, macro-F1 của mô hình cơ sở. |
| 6 | Tuần 6-7 02/11-15/11 | Cài đặt, huấn luyện XLS-R đóng băng với pooling và bộ phân loại nhị phân. | Checkpoint XLS-R đóng băng và bảng so sánh ban đầu với LFCC + LCNN. |
| 7 | Tuần 8-10 16/11-06/12 | Mở dần các tầng cuối, chạy pilot rồi huấn luyện XLS-R tinh chỉnh từng phần; chọn cấu hình trên development. | Mô hình chính, cấu hình và checkpoint tốt nhất được khóa. |
| 8 | Tuần 11-12 07/12-20/12 | Đánh giá test; phân tích lỗi, băng tần và biên độ. Thử XLS-R tinh chỉnh toàn bộ hoặc AASIST nếu đủ điều kiện. | Bảng kết quả cuối, phân tích giới hạn và thí nghiệm kiểm soát tín hiệu tắt. |
| 9 | Tuần 13-14 21/12-03/01 | Xây dựng suy luận cửa sổ 4 giây, bước 2 giây và chương trình minh họa; hoàn thiện báo cáo, mã nguồn, README và slide. | Chương trình minh họa, báo cáo và tài liệu bảo vệ hoàn chỉnh, có thể tái lập. |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] V. Hoang và cộng sự, "VSASV: A Vietnamese Spoofing-Aware Speaker Verification Dataset," Proceedings of Interspeech 2024, tr. 4288-4292, doi: 10.21437/Interspeech.2024-1972.

[2] X. Wang và cộng sự, “ASVspoof 2019: A Large-Scale Public Database of Synthesized, Converted and Replayed Speech,” Computer Speech & Language, tập 64, 2020.

[3] J. Jung và cộng sự, “AASIST: Audio Anti-Spoofing Using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks,” Proceedings of ICASSP 2022.

[4] A. Babu và cộng sự, “XLS-R: Self-Supervised Cross-Lingual Speech Representation Learning at Scale,” Proceedings of Interspeech 2022.

[5] HUST-EP Lab, “VSASV-Dataset — Public Dataset Snapshot and Card,” Hugging Face, https://huggingface.co/datasets/hustep-lab/VSASV-Dataset (truy cập tháng 9 năm 2026).